РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

Кемеровская область

Администрация

Ленинск-Кузнецкого муниципального района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Об утверждении краткосрочного плана реализации

региональной программы капитального ремонта общего имущества

в многоквартирных домах Ленинск-Кузнецкого

муниципального района на 2020-2022 гг.

В соответствии с частью 7 статьи 168 Жилищного кодекса Российской Федерации, частью 7 статьи 6 закона Кемеровской области от 26.12.2013   № 141-ОЗ «О капитальном ремонте общего имущества в многоквартирных домах», постановлением Коллегии Администрации Кемеровской области от 06.06.2014 № 224 «Об утверждении Порядка утверждения краткосрочных (сроком до трех лет) планов реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах» администрация Ленинск-Кузнецкого муниципального района постановляет:

1. Утвердить:

1.1. Краткосрочный план реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах Кемеровской области на 2014-2043 годы, на территории Ленинск-Кузнецкого муниципального района на период 2020-2022 годы. Перечень многоквартирных домов, которые подлежат капитальному ремонту в рамках реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах Кемеровской области на 2014-2043 годы, на территории Ленинск-Кузнецкого муниципального района на     2020-2022 годы (приложение 1).

1.2. Реестр многоквартирных домов, которые подлежат капитальному ремонту в рамках реализации региональной программы капитального ремонта в многоквартирных домах Кемеровской области на 2014-2043 годы, на территории Ленинск-Кузнецкого муниципального района на 2020-2022 годы (приложение 2).

1.3. Планируемые показатели выполнения работ по капитальному ремонту многоквартирных домов Кемеровской области на 2014-2043 годы, на территории Ленинск-Кузнецкого муниципального района на 2020-2022 годы (приложение 3).

2. Постановление обнародовать на официальном сайте администрации Ленинск-Кузнецкого муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя  главы Ленинск-Кузнецкого муниципального района по жилищно-коммунальному хозяйству, транспорту, связи и строительству                            А.Б. Заварыкина.

4. Постановление вступает в силу со дня его обнародования.

И.о. главы

Ленинск-Кузнецкого

муниципального района                                                         Е.В. Никитин

г. Ленинск-Кузнецкий

«14» октября 2019 г.

№ 1297

|  | ПРИЛОЖЕНИЕ 1 |
| --- | --- |
|  | к постановлению администрации |
|  | Ленинск-Кузнецкого муниципального района |
|  | от 14 октября 2019 г. | № 1297 |

Краткосрочный план реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах Кемеровской области на 2014-2043 годы, на территории Ленинск-Кузнецкого

муниципального района на период 2020-2022 годы.

Перечень многоквартирных домов, которые подлежат капитальному ремонту в рамках реализации

региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах Кемеровской области на 2014-2043 годы, на территории Ленинск-Кузнецкого муниципального района на 2020-2022 годы

| № п/п | Адрес многоквартирного дома (далее - МКД) | Год | материал стен | Количество этажей | Количество подъездов | Общая площадь МКД, всего | Площадь помещений МКД | Количество жителей, зарегестрированных в МКД на дату утверждения краткосрочного плана | Стоимость капитального ремонта | Удельная стоимостиь капитального ремонта 1 кв.м общей площади помещений МКД | Предельная стоимость капитального ремонта 1кв.м общей площади помещений МКД | плановая дата завершения работ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ввода в эксплуатацию | завершение последнего капитального ремонта |  |  |  |  |  | в том числе жилых помещений, находящихся в муниципальной собственности | в том числе жилых помещений, находящихся в собственности граждан |  | всего | в том числе |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | за счет средств Фонда | за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации | за счет средств местного бюджета | за счет средств собственников помещений в МКД |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | кв.м | кв.м | кв.м. | кв.м | чел. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб./к в.м | руб./к в.м |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| Итого по Ленинск-Кузнецкому муниципальному району за 2020-2022 г.г. | Х | Х | Х | Х | Х | 8 588,0 | 7 416,0 | 668,5 | 6 747,5 | 315 | 5 328 715,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 328 715,07 | 718,54 | 718,54 | Х |
| Итого за 2020 г. | Х | Х | Х | Х | Х | 3 932,0 | 3 471,0 | 156,1 | 3 314,9 | 148 | 2 225 247,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 225 247,94 | 641,10 | 641,10 | Х |
| 1 | пос. Демьяновка, ул. Чкалова, д.1 | 1960 |  | блоки | 2 | 2 | 1 052,0 | 1 010,0 | 0,0 | 1 010,0 | 45 | 274 444,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 274 444,92 | 271,73 | 271,73 | 31.12.2020 |
| 2 | пос. Демьяновка, ул. Чкалова, д.3 | 1960 |  | блоки | 2 | 2 | 864,0 | 730,0 | 38,4 | 691,6 | 30 | 225 399,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 225 399,63 | 308,77 | 308,77 | 31.12.2020 |
| 3 | с. Чусовитино, ул. Школьная, д.3 | 1964 | 2011 | панель | 2 | 2 | 1 152,0 | 1 013,0 | 76,5 | 936,5 | 39 | 1 500 003,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500 003,76 | 1 480,75 | 1 480,75 | 31.12.2020 |
| 4 | с. Чусовитино, ул. Школьная, д.7 | 1958 | 2011 | панель | 2 | 2 | 864,0 | 718,0 | 41,2 | 676,8 | 34 | 225 399,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 225 399,63 | 313,93 | 313,93 | 31.12.2020 |
| Итого за 2021 г. | Х | Х | Х | Х | Х | 2 736,0 | 2 277,0 | 373,8 | 1 903,2 | 118 | 1 101 592,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 101 592,51 | 483,79 | 483,79 | Х |
| 1 | пос. Демьяновка, ул. Чкалова, д.5 | 1960 |  | блоки | 2 | 2 | 864,0 | 634,0 | 28,0 | 606,0 | 29 | 225 399,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 225 399,63 | 355,52 | 355,52 | 31.12.2021 |
| 2 | пос. Демьяновка, ул. Чкалова, д.8 | 1960 |  | блоки | 2 | 2 | 720,0 | 640,0 | 42,5 | 597,5 | 25 | 187 833,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 187 833,02 | 293,49 | 293,49 | 31.12.2021 |
| 3 | с. Чусовитино, ул. Школьная, д.4 | 1964 | 2000 | панели | 2 | 2 | 1 152,0 | 1 003,0 | 303,3 | 699,7 | 64 | 688 359,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 688 359,86 | 686,30 | 686,30 | 31.12.2021 |
| Итого за 2022 г. | Х | Х | Х | Х | Х | 1 920,0 | 1 668,0 | 138,6 | 1 529,4 | 49 | 2 001 874,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 001 874,62 | 1 200,16 | 1 200,16 | Х |
| 1 | пос. Клейзавод, ул. Заводская, д.5 | 1960 |  | кирпич | 2 | 1 | 576,0 | 514,0 | 0,0 | 514,0 | 11 | 1 069 607,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 069 607,69 | 2 080,95 | 2 080,95 | 31.12.2022 |
| 2 | пос. Клейзавод, ул. Заводская, д.7 | 1960 |  | кирпич | 2 | 1 | 480,0 | 436,0 | 138,6 | 297,4 | 14 | 706 867,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 706 867,30 | 1 621,26 | 1 621,26 | 31.12.2022 |
| 3 | с. Чусовитино, ул. Школьная, д.5 | 1964 |  | панель | 2 | 2 | 864,0 | 718,0 | 0,0 | 718,0 | 24 | 225 399,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 225 399,63 | 313,93 | 313,93 | 31.12.2022 |

|  | ПРИЛОЖЕНИЕ 2 |
| --- | --- |
|  | к постановлению администрации |
|  | Ленинск-Кузнецкого муниципального района |
|  | от 14 октября 2019 г. | № 1297 |

Реестр многоквартирных домов, которые подлежат капитальному ремонту в рамках реализации

региональной программы капитального ремонта в многоквартирных домах Кемеровской области на 2014-2043 годы,

на территории Ленинск-Кузнецкого муниципального района на 2020-2022 годы

| № п\п | Адрес многоквартирного дома | Общая площадь МКД | Ожидаемое начисление | Стоимость капитального ремонта ВСЕГО | Виды услуг и (или) работ, предусмотренные частями 1, 2 статьи 166 Жилищного кодекса Российской Федерации, абзацем вторым пункта 4 статьи 10 Закона Кемеровской области от 26.12.2013 № 141-ОЗ «О капитальном ремонте общего имущества в многоквартирных домах» |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | ремонт внутридомовых инженерных систем тепло- снабжения | ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | ремонт или замена лифтового оборудования | ремонт крыши | ремонт подвальных помещений | ремонт фасада | ремонт фундамента | работы по разработке проектной документации (в случае, если подготовка проектной документации необходима в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности) | работы по строительному контролю |
|  |  | кв.м | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | ед. | руб. | кв.м | руб. | кв.м | руб. | кв.м | руб. | куб.м | руб. | ед. | руб. | ед. | руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| Итого по Ленинск-Кузнецкому МР за 2020-2022 г.г. | 8 588,0 | 16 223 241,60 | 5 328 715,07 | 620 928,00 | 1 404 288,00 | 0,00 | 1 191 984,00 | 0 | 0,00 | 250,00 | 669 500,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 54,00 | 994 752,00 | 10 | 342 800,00 | 10 | 104 463,07 |
| Итого за 2020 г. | 3 932,0 | 7 593 159,60 | 2 225 247,94 | 0,00 | 1 404 288,00 | 0,00 | 633 840,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 4 | 143 504,00 | 4 | 43 615,94 |
| 1 | пос. Демьяновка, ул. Чкалова, д.1 | 1 052,0 | 2 209 476,00 | 274 444,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 239 856,00 | 0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1 | 29 456,00 | 1 | 5 132,92 |
| 2 | пос. Демьяновка, ул. Чкалова, д.3 | 864,0 | 1 596 948,00 | 225 399,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 196 992,00 | 0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1 | 24 192,00 | 1 | 4 215,63 |
| 3 | с. Чусовитино, ул. Школьная, д.3 | 1 152,0 | 2 216 038,80 | 1 500 003,76 | 0,00 | 1 404 288,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1 | 65 664,00 | 1 | 30 051,76 |
| 4 | с. Чусовитино, ул. Школьная, д.7 | 864,0 | 1 570 696,80 | 225 399,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 196 992,00 | 0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1 | 24 192,00 | 1 | 4 215,63 |
| Итого за 2021 г. | 2 736,0 | 4 981 165,20 | 1 101 592,51 | 620 928,00 | 0,00 | 0,00 | 361 152,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 | 98 496,00 | 3 | 21 016,51 |
| 1 | пос. Демьяновка, ул. Чкалова, д.5 | 864,0 | 1 386 938,40 | 225 399,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 196 992,00 | 0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1 | 24 192,00 | 1 | 4 215,63 |
| 2 | пос. Демьяновка, ул. Чкалова, д.8 | 720,0 | 1 400 064,00 | 187 833,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 164 160,00 | 0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1 | 20 160,00 | 1 | 3 513,02 |
| 3 | с. Чусовитино, ул. Школьная, д.4 | 1 152,0 | 2 194 162,80 | 688 359,86 | 620 928,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1 | 54 144,00 | 1 | 13 287,86 |
| Итого за 2022 г. | 1 920,0 | 3 648 916,80 | 2 001 874,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 196 992,00 | 0 | 0,00 | 250 | 669 500,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 54 | 994 752,00 | 3 | 100 800,00 | 3 | 39 830,62 |
| 1 | пос. Клейзавод, ул. Заводская, д.5 | 576,0 | 1 124 426,40 | 1 069 607,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 54 | 994 752,00 | 1 | 53 568,00 | 1 | 21 287,69 |
| 2 | пос. Клейзавод, ул. Заводская, д.7 | 480,0 | 953 793,60 | 706 867,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 250,0 | 669 500,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1 | 23 040,00 | 1 | 14 327,30 |
| 3 | с. Чусовитино, ул. Школьная, д.5 | 864,0 | 1 570 696,80 | 225 399,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 196 992,00 | 0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1 | 24 192,00 | 1 | 4 215,63 |

|  | ПРИЛОЖЕНИЕ 3 |
| --- | --- |
|  | к постановлению администрации |
|  | Ленинск-Кузнецкого муниципального района |
|  | от 14 октября 2019 г. | № 1297 |

Планируемые показатели выполнения работ по капитальному ремонту многоквартирных домов Кемеровской области на 2014-2043 годы, на территории Ленинск-Кузнецкого муниципального района на 2020-2022 годы

| № п/п | Наименование муниципального образования | Общая площадь многоквартирного дома (далее МКД), всего | Количество жителей, зарегестрированных в мкд на дату утверждения краткосрочного плана | Количество МКД | Стоимость капитального ремонта |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал | всего | I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал | всего |
|  |  | кв.м | чел. | ед. | ед. | ед. | ед. | ед. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Итого по Ленинск-Кузнецкому МР за 2020-2022 г.г. | 8 588,0 | 315 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 328 715,07 | 5 328 715,07 |
| 1 | Итого за 2020 г. | 3 932,0 | 148 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 225 247,94 | 2 225 247,94 |
| 2 | Итого за 2021 г. | 2 736,0 | 118 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 101 592,51 | 1 101 592,51 |
| 3 | Итого за 2022 г. | 1 920,0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 001 874,62 | 2 001 874,62 |